# КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

# Администрации Топчихинского района

# Алтайского края

# ПРИКАЗ

15.10.2012                                                                                                       №  178

с. Топчиха

Об  утверждении плана мероприятий

по внедрению электронного журнала

на 2012-2013 учебный год

С целью реализации программы «Электронный журнал», утверждённой приказом Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 09.08.2012г. №3067,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план мероприятий по внедрению программы «Электронный журнал» на 2012-2013 учебный год.

Председатель комитета                                                                         Н.А.Рибзам

Утверждено

приказом  председателя комитета

по образованию

от 15.10.2012 №178

План мероприятий по внедрению электронного журнала

на 2012-2013 учебный год

| Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| Издание нормативных документов МОУО о реализации программы «Электронный журнал» (Приказ о создании рабочей группы, назначение ответственных лиц) | Август 2012 | Рибзам Н.А., Соколова Е.Л. Федосова А.В. | Приказы |
| Анализ результатов реализации проекта в 2012г. | Декабрь 2012г. | Соколова Е.Л. Валькова Т.В. Федосова А.В. | Аналитическая справка |
| Мониторинг и контроль |
| Мониторинг и контроль внедрения ЭЖ | постоянно | Соколова Е.Л. Федосова А.В. | Результаты мониторинга |
| Проведение совещаний | Январь, май 2013 | Соколова Е.Л. Валькова Т.В. Федосова А.В. | Решение совещаний |
| Отчёты пилотной школы в МОУО | Декабрь 2012 | Соколова Е.Л. Чепкин С.М. | Аналитическая справка |
| Учебно-методическое и научно-методическое сопровождение |
| Распространение опыта применения ЭЖ в Топчихинском районе (проведение семинаров, конференций для ОУ муниципалитета и образовательного округа) | постоянно | Соколова Е.Л. Федосова А.В. Чепкин С.М. | Материалы конференций, семинаров |
| Информационное обеспечение |
| Освещение хода проекта на сайтах ОУ и МОУО | постоянно | Соколова Е.Л. Федосова А.В. Чепкин С.М. | Информированность общественности |
| Информирование родителей и учащихся (собрание, классные часы) | Сентябрь-октябрь 2012 | Чепкин С.М. Кравцова Т.В. | Информированность родителей и учащихся |
| Освещение хода реализации проекта на сайте комитета по образованию | постоянно | Федосова А.В. | Материалы на сайте |
| Техническое обеспечение |
| Обеспечение повышения скорости доступа в Интернет пилотных учреждений | Сентябрь 2012 | Федосова А.В. | Повышение скорости Интернет в ОУ |